Пояснительная записка.

На реализацию в 2017 году государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 года № 370-П, утвержден лимит средств бюджета Астраханской области в объеме 563565,1 тыс. руб., в том числе средств федерального бюджета – 72331,8 тыс. руб., бюджета Астраханской области – 491233,3 тыс. руб.  Измененные бюджетные ассигнования составили 584299,49 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области отчётный период  реализованы следующие мероприятия.

В рамках заключенного соглашения на предоставление субсидий из федерального бюджета осуществлена поставка комплекта искусственного футбольного покрытия по мероприятию «Оснащение специализированного футбольного поля с искусственным футбольным покрытием для муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Победа» администрации муниципального образования «Город Ахтубинск»,  г. Ахтубинск, ул. Щербакова, д.14». Укладка комплекта искусственного футбольного покрытия произведена МО «Ахтубинский район», объект введен в эксплуатацию, торжественное открытие состоялось 3.11.2017.

В рамках проведенной работы по реконструкции тренировочной площадки на муниципальном стадионе «Астрахань» в рамках подготовки мероприятий чемпионата Мира FIFA 2018, объект введен в эксплуатацию 27.12.2017.

В рамках мероприятия «Академия футбола», на базе существующего стадиона «Центральный», завершен монтаж 3 футбольных полей, произведено ограждение территории, подведен поливочный водопровод и вынос канализационной сети, установлены осветительные мачты. Завершается строительство административно-бытового корпуса.

По мероприятию «Строительство объекта «Центр водных и гребных видов спорта по адресу:  Астраханская область, Приволжский район, с. Яксатово» проведено финансирование на исполнение судебного акта по исполнительному листу. По мероприятию «Строительство Дворца единоборств» лимиты бюджетных ассигнований предусмотрены на корректировку проектной и сметной документации для завершения строительства с учетом предложений по оптимизации проектных решений.

Финансирование ведомственных целевых программ направлено на реализацию мероприятий по повышению эффективности исполнения государственных функций в области физической культуры и спорта.